PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Identificación de stakeholders y matriz de poder-interés

Diligencien esta plantilla con su propio proyecto real, siguiendo el método de la guía teórica (secciones 2 y 3) y el mismo razonamiento del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla Poder e interés se puntúan de 1 (no aplica / no le afecta) a 5 (autoridad para cancelar el proyecto / el resultado lo afecta directamente todos los días). Cada puntaje debe llevar una frase de evidencia — no basta con el número. Revisen la lista final contra el checklist de categorías de la guía antes de darla por completa.

Nombre del proyecto

Equipo e integrantes Nicolas Bastidas Medina Sandy Katherin Hurtado Suárez Julián Stiven Murcia Rodriguez

Fecha Jueves 17 de septiembre del 2026

1. Identificación de stakeholders

Apliquen mapeo organizacional y la técnica de bola de nieve ("¿quién más debería opinar sobre esto?") hasta llegar a saturación, y revisen la lista contra el checklist de categorías de la guía teórica.

| Stakeholder | Categoría | Cómo se identificó |
| --- | --- | --- |
| Empleada | Usuarios / operadores directos | Bola de Nieve - opera el proceso hoy |
| Asesora Financiera | Usuarios / operadores directos | Bola de Nieve - opera el proceso hoy |
| Jefe | Patrocinador y alta dirección | Mapeo Organizacional - autoriza presupuesto |

2. Matriz de poder-interés

Para cada stakeholder de la tabla anterior, asignen un puntaje de poder y de interés (1-5) con su justificación, y determinen el cuadrante y la estrategia de gestión correspondiente.

| Stakeholder | Poder (1-5) y evidencia | Interés (1-5) y evidencia | Cuadrante | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleada | 2 - opera el proceso pero no decide sobre el proyecto | 4 - su trabajo diario cambia parcialmente | Bajo poder, alto interés | Mantener informado |
| Asesora Financiera | 2 - opera el proceso pero no decide sobre el proyecto | 4 - la carga de sus trabajo cambia completamente | Bajo poder, alto interés | Mantener informado |
| Jefe | 5 -autoriza el presupuesto y puede cancelar el proyecto | 3 - le ayuda a mejorar la administración de su negocio | Alto poder, bajo interés | Mantener satisfecho |

3. Resumen por cuadrante

Con la matriz ya puntuada, listen qué stakeholders cayeron en cada cuadrante — esto facilita planear la comunicación del proyecto de un vistazo.

Alto poder, alto interés — Gestionar de cerca

Alto poder, bajo interés — Mantener satisfecho Jefe

Bajo poder, alto interés — Mantener informado Empleada - Asesora financiera

Bajo poder, bajo interés — Monitorear

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/matriz-poder-interes.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.